2/MKS/P/2011

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Komunikacja samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Moniuszki 12, 39 – 300 Mielec

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Aranżacja pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego

Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdził w dniu 16.05.2011r.

…………………………………

### INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

  - Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Aranżacja pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu.

    - „Postępowanie o udzielenie zamówienia” – postępowanie wszczęte przez Zamawiającego w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

    - „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

    - „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

    - „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale 2 SIWZ.

    - ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

  - Dane Zamawiającego:

NIP: 817-13-58-818

Dokładny adres do korespondencji:

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec Telefon – 17 583 77 33 i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 17 586 42 51

Strona internetowa Zamawiającego: www.mks-mielec.pl

Znak Postępowania: 2/MKS/P/2011

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia: - 45000000-7, 45453000-7, 45421100-5, 45430000-0,  45442100-8,45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45331200-8, 45311100-1, 45311200-2

  - Przedmiotem zamówienia jest aranżacja pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta, węzła sanitarnego dla pracowników administracji, węzła sanitarnego dla pracowników stacji obsługi zlokalizowanych w budynku warsztatowo-biurowym  MKS Sp. z o.o. przy ul. Moniuszki 12 w Mielcu na działce nr ewid. 2888/20 (obręb: 1_Stare Miasto). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

    - Prace w zakresie branży budowlanej:

- prace rozbiórkowe tj.:

  - częściowa rozbiórka/demontaż ścianek/elementów działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego

  - demontaż/przeniesie istniejących elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń przedstawionych według poszczególnych branż

  - usunięcie warstw posadzkowych oraz likwidacja górnej warstwy wylewek

  - usunięcie wykładzin ściennych oraz zniszczonych wypraw tynkarskich ścian nie przeznaczonych do rozbiórki

  - demontaż urządzeń sanitarnych, grzejników itp.

  - demontaż oświetlenia: opraw, wyłączników itp.

- prace wewnętrzne tj.:

  - budowa ścianek działowych,

  - montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na lekkiej konstrukcji szkieletowej (systemowych),

  - wykonanie podkładów betonowych oraz podłóg, posadzek,

  - montaż urządzeń sanitarnych oraz stałego wyposażenia wnętrz

- prace wykończeniowe

  - montaż sufitów podwieszonych,

  - wykonywanie powłok malarskich sufitów

  - wykończenie powierzchni ścian i podłóg ,

  - wyposażenie, aranżacja pomieszczeń

- prace towarzyszące

  - ukrycie istniejących przewodów instalacyjnych w bruzdach ścian,

  - przemieszczanie materiałów oraz odpadów, gruzu itp.

Ponadto:

- jednokrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w pomieszczeniach korytarza i klatki schodowej: ścian w ilości 25,0 m2, oraz sufitów w ilości 75,0 m2,

- remont barierki na klatce schodowej o długości 6m w zakresie demontażu obudów ozdobnych z paneli , malowania barierki farbą chlorokauczukową oraz wykonania nowych obudów ozdobnych drewnianych na długości 2 x 6m ( góra i dół balustrady),

- wykonanie obudowy z jednej strony otwartej (dostęp do zaworu) rury wodnej biegnącej w poprzek klatki schodowej (szerokość około 1,3m). Zastosowanie płyty kartonowo gipsowej o powierzchni około 0,8m2.

- remontu pomieszczenia biurowego w następującym zakresie:

- wymiana drzwi wewnętrznych 80 i ościeżnicy wraz z robotami towarzyszącymi,

- jednokrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi: sufit w ilości 21,6 m2, ściany w ilości 49,92 m2,

    - Prace w zakresie branży elektrycznej:

    - montaż tablicy rozdzielczej „TR-1”

    - montaż tablicy rozdzielczej „TR-2”

    - przebudowa istniejącej tablicy rozdzielczej piętra „TP”

    - zasilanie obwodów oświetleniowych

    - zasilanie obwodów gniazd 1-fazowych

    - zasilanie obwodów słaboprądowych

    - instalację połączeń wyrównawczych

    - Prace w zakresie branży sanitarnej:

    - instalacja wodna

    - kanalizacja sanitarna

    - instalacja c.o.

    - instalacja wentylacyjna

Wizualizacja Centrum Obsługi Klienta znajduje się w załączniku do SIWZ.

  - Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania szczegółowo określa niniejsza SIWZ oraz :

    - Stanowiący załącznik do SIWZ, opracowany przez ARCHISSTUDIO PROJEKT mgr inż. Arch. Dorota Hamala-Lis  w Mielcu projekt pn.: Aranżacja pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta, węzła sanitarnego  dla pracowników administracji, węzła sanitarnego dla pracowników stacji obsługi zlokalizowanych w budynku warsztatowo-biurowym MKS Sp. z o.o. przy ulicy Moniuszki 12, na działce nr ewid. 2888/20, (obręb: 1 Stare Miasto).

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

  - Dokumenty określone w pkt. 2.3 należy odczytywać łącznie. Podstawę do obliczenia ceny oferty stanowi tylko i wyłącznie dokumentacja projektowa (§ 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), specyfikacje techniczne oraz niniejsza SIWZ.

  - Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego. Dobrowolnie złożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy nie będzie traktowany przez Zamawiającego jako część oferty. Zostanie on potraktowany przez Zamawiającego jako dokument o charakterze poglądowym i nie podlegający badaniu pod względem zgodności z postanowieniami SIWZ.

  - Zawartość dokumentów przetargowych.

Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem,

- Wzór oferty wraz z formularzami,

- Wzór umowy,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja projektowa.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 16.08.2011 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

    - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

      - posiadania wiedzy i doświadczenia,

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

    - W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów i oświadczeń:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24, ust. 1 - Formularz Nr 2,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 3 do SIWZ

    - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania określone 
w pkt.4.1.2 jeżeli wykaże, że:

- posiada doświadczenie z ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego (zamówienia muszą obejmować roboty ogólnobudowlane instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia,

- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .

    - Ocena spełnienia warunków określonych w pkt.4.2.2 wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Formularz Nr 1,

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych wyrażające się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie, remoncie obiektu budowlanego (zamówienia muszą obejmować roboty ogólnobudowlane instalacje sanitarne i instalacje elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto dla każdego zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - Formularz Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykazane w Formularzu Nr 4 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania Zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Formularz Nr 5 SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Formularz Nr 5 SIWZ.

    - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków określonych przez Zamawiającego w pkt. 4.2.1 b), c)  składają dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.4.2.4 zastępuje się  go oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Pozostałe dokumenty stanowiące ofertę:

            - oferta sporządzona wg załączonego wzoru,

            - wzór umowy – Formularz Nr  6,

            - pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii,

            - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- PODWYKONAWCY

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

- OFERTA WSPÓLNA

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez Wykonawców (konsorcjum).

  - Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie należy dołączyć do oferty

  - Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą musiały spełniać następujące wymagania:

  - każdy z partnerów konsorcjum musi spełniać warunki zawarte w  pkt.4.1.1 SIWZ,

  - członkowie konsorcjum musza łącznie spełniać warunki określone w pkt.4.1.2 SIWZ,

  - oferta będzie zawierać informacje i dokumenty wymienione w punkcie 4.2.1 SIWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum,

  - oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów,

  - wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

  - Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt.4.2.2 przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (nr faksu 17 5864251). Dopuszczalny jest również odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach od 700 do 1500 od poniedziałku do piątku.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna jest również zastrzeżona dla środków ochrony prawnej.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.4 SIWZ oraz przesłane do wszystkich uczestników, którym Zamawiający przekazał SIWZ wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

  - Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

  - Zmiana treści SIWZ:

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

    - Dokonana w ten sposób zmiana stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt.1.4 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

    - W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany  treści SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt.1.4 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

### OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest  Ryszard Rybak – Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat., tel. 17 583 77 33, fax 17 586 42 51.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu wskazanego w pkt.12.1 SIWZ.

  - W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wniesione w formach:

- w pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późn. zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, w Banku BGŻ 24203000451110000001462530. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w pieniądzu (gotówka) w kasie MKS Sp. z o.o.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego”. Wadium (oryginały) wnoszone w formach, o których mowa w pkt.9.2 lit b) - e) należy złożyć w kasie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu – ul. Moniuszki 12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2 lit b) - e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

  - Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

  - Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przypadku określa Ustawa.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12.1 SIWZ.

##### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

  - Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który składa lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: „Przetarg na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego MKS Sp. z  o.o. w Mielcu” - nie otwierać przed dniem 02.06.2011 roku, do godz. 1200 ”. Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu), by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  - Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

  - Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.8 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

##### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sekretariat) do godziny 1145 do dnia  02.06.2011 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty zostaną otwarte w siedzibie Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec (sala konferencyjna) o godzinie 1200 w dniu 02.06.2011 r.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.

#### SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie niniejszej SIWZ, Projektu oraz Specyfikacji Technicznych.

Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac objętych zamówieniem podstawowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty:

- cenę ryczałtową netto (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,

- wielkość należnego podatku od towarów i usług podana jako stawka procentowa,

- cenę ryczałtową brutto z podatkiem VAT (cyfrowo i słownie) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

  - Cenę brutto należy podawać w walucie złotych (PLN), z dokładnością do jednego grosza.

  - Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie za właściwa cenę podaną słownie.

  - W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

  - Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z:

- montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego,

- niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy,

- zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy,

- kosztami innymi, nie wymienionymi wyżej tj. koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

### OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

###### Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt.

  - Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

  - Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium „Cena”.

###### FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze wraz z uzasadnieniem.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie określało termin po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”).

  - Do oferty należy załączyć wydruk Wzoru Umowy.

###### OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

  - Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych - oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

###### ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

###### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej – odwołanie w trybie określonym w rozdziale 2 oraz skarga w trybie określonym w rozdziale 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady udostępniania dokumentów określa § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 233, poz. 1458 z 2010 r.).

OFERTA PRZETARGOWA

Do (nazwa i adres zamawiającego)  ………………..…………………………..…………………..

Ofertę przetargową składa (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): ...................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego MKS Sp. z o.o. w Mielcu, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy następującą ofertę:

      - Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ……….……… zł (słownie złotych: …………………….……………….……………….).

      - Podatek VAT który na datę złożenia oferty wynosi: …….. %.

      - Cena brutto z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi : ……….……… zł (słownie złotych: …………………….……………….……………….).,

      - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania zamówienia w terminie do 16.08.2011r.

      - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

      - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

      - Akceptujemy warunki płatności jak we wzorze umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

      - Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner konsorcjum zarządzanego przez (nazwa lidera)…………………………………..………. *(* - niepotrzebne skreślić).

      - Oświadczamy, iż za pomocą podwykonawców zostanie wykonana następująca część zamówienia: ……………………………………………………………………………..* (wypełnić w sytuacji, gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców).

      - Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

      - W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie podpisana przez następujące osoby reprezentujące Wykonawcę: ……………………………...…………….

      - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

      - Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

      - Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:………………………., tel.: ………………, faks: ………., e-mail: ……………

      - Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (dalej Załączniki):

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: ………………………………………

…………………….……………………………………………………

(podpis osoby lub osób upoważnionych do podpisywania w imieniu wykonawcy)

FORMULARZ Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego MKS Sp. z o.o. w Mielcu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24, UST. 1

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego MKS Sp. z o.o. w Mielcu.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 UST. 1 PKT 2

Działając w imieniu ………………………………………i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego MKS Sp. z o.o. w Mielcu.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 4

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1 | Rodzaj robót |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Wartość robót wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Data wykonania (odbioru) robót |  |
| 2 | Rodzaj robót |  |
|  | Miejsce wykonania robót |  |
|  | Wartość robót wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Data wykonania (odbioru) robót |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ Nr 5

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Stanowisko/ nazwisko | Informacja o podstawie do dysponowania osobą | Kwalifikacje zawodowe : uprawnienia budowlane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik Budowy – ………………………………… |  |  |

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu ……………………………………………………………………. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazany kierownik budowy posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

FORMULARZ NR 6

WZÓR UMOWY

zawarta dnia ....................... r. w Mielcu w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w dniu ………………..2011 r. pomiędzy Miejską Komunikacją Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000042790 prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 817-13-58-818, REGON 690435083, kapitał zakładowy7 312 000 zł w imieniu której działa Ewa Garncarz – Prezes Zarządu zwanym dalej „Zamawiającym” a ....................................................... z siedzibą w .......................................... w imieniu, którego działają:

- ...........................................................

- ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

( 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać aranżację pomieszczeń budynku warsztatowo-biurowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

    - Prace w zakresie branży budowlanej:

- prace rozbiórkowe tj.:

  - częściowa rozbiórka/demontaż ścianek/elementów działowych dla projektowanego nowego układu funkcjonalnego

  - demontaż/przeniesie istniejących elementów instalacji wewnętrznych i urządzeń przedstawionych według poszczególnych branż

  - usunięcie warstw posadzkowych oraz likwidacja górnej warstwy wylewek

  - usunięcie wykładzin ściennych oraz zniszczonych wypraw tynkarskich ścian nie przeznaczonych do rozbiórki

  - demontaż urządzeń sanitarnych, grzejników itp.

  - demontaż oświetlenia: opraw, wyłączników itp.

- prace wewnętrzne tj.:

  - budowa ścianek działowych,

  - montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na lekkiej konstrukcji szkieletowej (systemowych),

  - wykonanie podkładów betonowych oraz podłóg, posadzek,

  - montaż urządzeń sanitarnych oraz stałego wyposażenia wnętrz

- prace wykończeniowe

  - montaż sufitów podwieszonych,

  - wykonywanie powłok malarskich sufitów

  - wykończenie powierzchni ścian i podłóg ,

  - wyposażenie, aranżacja pomieszczeń

- prace towarzyszące

  - ukrycie istniejących przewodów instalacyjnych w bruzdach ścian,

  - przemieszczanie materiałów oraz odpadów, gruzu itp.

Ponadto:

- jednokrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w pomieszczeniach korytarza i klatki schodowej: ścian w ilości 25,0 m2, oraz sufitów w ilości 75,0 m2,

- remont barierki na klatce schodowej o długości 6m w zakresie demontażu obudów ozdobnych z paneli , malowania barierki farbą chlorokauczukową oraz wykonania nowych obudów ozdobnych drewnianych na długości 2 x 6m ( góra i dół balustrady),

- wykonanie obudowy z jednej strony otwartej (dostęp do zaworu) rury wodnej biegnącej w poprzek klatki schodowej (szerokość około 1,3m). Zastosowanie płyty kartonowo gipsowej o powierzchni około 0,8m2.

- remontu pomieszczenia biurowego w następującym zakresie:

- wymiana drzwi wewnętrznych 80 i ościeżnicy wraz z robotami towarzyszącymi,

- jednokrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi: sufit w ilości 21,6 m2, ściany w ilości 49,92 m2,

    - Prace w zakresie branży elektrycznej:

    - montaż tablicy rozdzielczej „TR-1”

    - montaż tablicy rozdzielczej „TR-2”

    - przebudowa istniejącej tablicy rozdzielczej piętra „TP”

    - zasilanie obwodów oświetleniowych

    - zasilanie obwodów gniazd 1-fazowych

    - zasilanie obwodów słaboprądowych

    - instalację połączeń wyrównawczych

    - Prace w zakresie branży sanitarnej:

    - instalacja wodna

    - kanalizacja sanitarna

    - instalacja c.o.

    - instalacja wentylacyjna

- Zakres przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania szczegółowo określa niniejsza umowa oraz:

    - Stanowiący załącznik do niniejszej umowy, opracowany przez ARCHISSTUDIO PROJEKT mgr inż. Arch. Dorota Hamala-Lis  w Mielcu projekt pn.: „Aranżacja pomieszczeń Centrum Obsługi Klienta, węzła sanitarnego  dla pracowników administracji, węzła sanitarnego dla pracowników stacji obsługi zlokalizowanych w budynku warsztatowo-biurowym MKS Sp. z o.o. przy ulicy Moniuszki 12, na działce nr ewid. 2888/20, (obręb: 1 Stare Miasto).

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

    - Wizualizacja Centrum Obsługi Klienta stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w ust. 1-3 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac jeśli złe oszacowanie wynikło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

( 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- szczegółową specyfikacją techniczną,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie dokumentacji projektowej szczegółowo wymienionej  w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

  - protokolarne przekazanie terenu budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - odebranie wykonanych robót w terminach wyznaczonych w umowie,

  - terminowa zapłata należności za wykonane prace.

( 3.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

- Na wbudowywane materiały oraz montowane urządzenia Wykonawca obowiązany jest posiadać deklarację zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub certyfikat.

- Dostarczone przez Wykonawcę materiały oraz urządzenia podlegają dopuszczeniu do wbudowania i montażu przez inspektora nadzoru polegającym na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną, ofertą przetargową i dokumentami wymienionymi 
w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

( 4.*

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy, bez korzystania z usług podwykonawców.

( 4.**

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące roboty: …………………………………………...

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie na jego rzecz przez Wykonawcę należności za realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót, w sposób i ze skutkiem określonym w § 12 ust. 4.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

Wybrać właściwą opcję tj. § 4* lub § 4**

( 5.

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – …………………… r.

- Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy.

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy - nie później niż 5 dni od daty przekazania terenu budowy,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- montażem i demontażem obiektów zaplecza tymczasowego,

- niezbędnym do wykonania zamówienia wyposażeniem zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy,

- zużyciem wody, energii elektrycznej, ciepła itp. do celów budowy,

- wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego użycia,

- wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie prowadził dokumentację budowy przez okres prowadzenia robót, którą po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu (dokumenty do odbioru końcowego).

- Protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz na życzenie inspektora nadzoru kopie kserograficzne faktur materiałów dostarczonych do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca po zakończeniu całości robót przedłoży w formie operatu kolaudacyjnego inspektorowi nadzoru celem potwierdzenia gotowości obiektu do odbioru końcowego.

- Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór.

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy** w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

** - Zapis będzie miał zastosowanie w wypadku wyboru opcji § 4**

( 6.

- Zamawiający w trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych, tj. wykraczających poza zakres zobowiązania umownego Wykonawcy, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości przedmiotu umowy.

- W celu zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót dodatkowych strony, w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzą negocjacje mające na celu ustalenie wszelkich warunków ich wykonania, a w przypadku ich uzgodnienia podpiszą umowę.

- W przypadku, gdy strony nie uzgodnią warunków umowy, o której mowa w ust. 3 Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.

§ 7.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową kierownika budowy wskazanego w ofercie. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy osoba proponowana do objęcia funkcji kierownika budowy będzie spełniała wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową proponowanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

  - Postanowienia ust. 3 nie dotyczą sytuacji, w której skierowanie osób innych niż wskazane w ofercie wynika ze zdarzenia losowego, którego nie można było wcześniej przewidzieć. W tej sytuacji Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie dwóch dni od otrzymania informacji o zmianie, którą Wykonawca zobowiązany jest złożyć w dniu zmiany.

  - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

  - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które może zostać dokonane w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

( 8.

- Obowiązki kierownika budowy będzie pełnić osoba posiadająca wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

( 9.

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy z nim zawartej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

( 10.

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy 
w kwocie ………………………….. zł ( słownie złotych: ……………………………………....) brutto.

( 11.

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt.1 dokonuje Zamawiający w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- dziennika budowy,

- dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy – Prawo budowlane i innych przepisów szczególnych mających zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy,

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór autorski, wpisem do dziennika budowy Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.**

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- W przypadku określonym w ust. 6 pkt.1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 4 i 5.

- Jeżeli odbiór zostanie dokonany po pierwszym zgłoszeniu gotowości do odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia,

- datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

- ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy osób uczestniczących w odbiorze,

  - Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

  - Zamawiający na 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór pogwarancyjny przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

  - W celu dokonania odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powoła komisję, której zadaniem będzie dokonanie odbioru pogwarancyjnego zrealizowanej inwestycji. W skład komisji wchodzą oprócz przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca o terminie odbioru powinien być powiadomiony na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) uprawnia to Zamawiającego do przeprowadzenia samodzielnie odbioru pogwarancyjnego oraz sporządzenia stosownego protokołu.

  - Jeżeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wówczas doręczy Wykonawcy kopię protokołu. W takim przypadku Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usunięcia. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

  - Jeżeli Wykonawca usunie wady to:

  - Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego w 3 egzemplarzach,

  - po podpisaniu protokołu przez obie strony 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 Wykonawca.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunął wad nadających się do usunięcia to:

        - Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
w tym celu termin ich usunięcia,

        - jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający,  zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę,

        - kosztami usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku obciążony Wykonawca.

        - działalność komisji odbiorowej do czasu usunięcia wad ulega zawieszeniu.

  - W okresie gwarancji i rękojmi mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy gwarancyjne mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia.

  - Do przeprowadzenia przeglądów o których mowa w ust. 17 będzie miała zastosowanie procedura określona w ust. 13 – 16.

** - Zapis będzie miał zastosowanie w wypadku wyboru opcji § 4**

( 12.*

    - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową.

    - Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie technicznie uzasadnionym , nie dłuższym niż 7 dni, chyba że  inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do zestawienia.

    - Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni  od daty odbioru końcowego  fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.

    - Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na numer konta Wykonawcy, określony w fakturze.

    - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 12.**

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie nastąpi w terminie technicznie uzasadnionym , nie dłuższym niż 7 dni, chyba że  inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do zestawienia.

- Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 5 dni  od daty odbioru końcowego  fakturę końcową za wykonane roboty objęte umową.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 1 załączone będzie zestawienie należności dla Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przedłożenia oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im należności za wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną fakturą Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył, do czasu przedłożenia tego oświadczenia.

- Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na numer konta  Wykonawcy, dołączony do faktury.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

W wypadku wyboru opcji § 4*, mają zastosowanie postanowienia § 12*, a w przypadku wyboru opcji § 4** zastosowanie będą miały postanowienia § 12 **.

( 13.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, chyba że strony umówią się inaczej.

§ 14.

- Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w zachowaniu terminu określonego w § 5 ust. 1  - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 10,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w ( 10.

- Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

( 15.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w ( 5 ust. 3 umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub projektem budowlanym,

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca przekroczył termin wykonania umowy o 15 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżą przyczyny uzasadniające odstąpienie,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w ppkt 3 niniejszego punktu,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 16.

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, 
w sytuacji gdy:

- zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- nastąpią zmiany przepisów prawnych,  w tym zmiany stawki podatku VAT,

- wystąpią sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodujące konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. 
W takim przypadku przesunięcie terminu może nastąpić o okres w jakim wykonywanie przedmiotu umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej lub wskutek innych sytuacji niezależnych od stron. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia opisanych okoliczności,

- potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej,

- nastąpią przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający zleci roboty dodatkowe lub zamienne od których wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy. W takim przypadku termin wykonania zamówienia podstawowego może być przesunięty o czas niezbędny na zlecenie i wykonanie zamówienia dodatkowego lub zamiennego,

- wystąpią niekorzystne warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót 
w zgodzie z wymaganiami technologicznymi,

- wystąpią katastrofalne opady atmosferyczne, które mogą spowodować zniszczenie już wykonanych robót,

- wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji projektowej kolizje elementów instalacji i sieci na terenie budowy wymagające zastosowania robót zamiennych lub dodatkowych,

- nastąpi odkrycie na terenie budowy niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, których obecność utrudnia prowadzenie robót w sposób zgodny z umową,

- pojawią się nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, których zastosowanie okaże się korzystne dla Zamawiającego w trybie wykonania robót zamiennych,

- wystąpi zagrożenie spowodowane niewybuchami, substancjami chemicznymi itp.;

- nastąpi odkrycie obiektów archeologicznych, zabytkowych itp. wymagających inwentaryzacji i badań.

§ 17.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

( 18.

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.

( 19.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią: załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, załącznik nr 2 - specyfikacje techniczne wykonania robót, załącznik nr 3 – Wizualizacja COK.

ZAMAWIAJĄCY:							        WYKONAWCA: